研制报告

# 软件功能与性能

目前完成的两个模块的开发，网络模块以及平台组件模块，在功能性上均达到了预期的要求。其中网络模块能够完善的处理整个系统的所有网络需求。平台组件模块能够完善的与外部接口和组件进行交互，最重要的预期目标——平台与组件的分离做到了完整的实现。在性能方面，两者也均达到了预期的要求。

# 流程与进度

由于乙方相关经验不足，前期计划有些乐观，以及后来公司事务上出现的变动，导致研制进度与计划有较大的拖慢，这一点是乙方的失误。其中网络模块基本按照预期的计划完成（9月中旬到10月中旬）。而平台组件模块研制过程中，乙方公司突然来了新的项目，工作量翻倍，同时在后期乙方的项目组内人员也有所变动，导致乙方工作压力十分的大，投入到该项目中的时间有所减少，故而进度有所拖慢（10月中旬至12月底）。

# 检验总结

在项目开发过程中，除了上述的进度拖慢，还有一个问题是沟通上的不足。乙方在一开始一是缺少对该项目的深刻认识，二是有些过于按照自己的思路进行，忽略了甲方的需求，这一点乙方在项目中期进行了深刻的检讨，并在后续的工作中积极修正。双方的沟通渐渐步入正轨，后续的工作近战的也比较顺利。这一点也十分感谢甲方给予乙方的帮助和指导。经过了第一期项目的磨练，乙方对于项目有了更深刻的理解与认识，技术上也日臻成熟，而且在本期项目中，不光完成了两个模块的开发，还理清了整个项目的脉络，已经在宏观上制订了项目的架构和一些底层基础的实现，相信这一点会对未来的工作更加有帮助。更重要的是，乙方与甲方沟通顺畅有效，双方增进了了解，更加有默契。相信后续的工作会更加顺利。